⚡ BTC-QUANT SCALPING PLATFORM

Product Requirements & Definition of Done

Improvement Roadmap v1.0

March 2026

| Project | BTC-Quant Scalping Platform |
| --- | --- |
| Version | v1.0 — Initial Improvement PRD |
| Status | Draft — Pending Review |
| Priority | High — Pre-Live Readiness |
| Owner | Developer |
| Stack | FastAPI · HMMlearn · sklearn · DuckDB · React/Vite |

# 1. Overview

Dokumen ini merangkum seluruh improvement yang perlu dilakukan pada BTC-Quant Scalping Platform berdasarkan hasil code review dan analisis arsitektur. Setiap item improvement dilengkapi dengan Problem Statement, Solution yang diusulkan, serta Definition of Done (DoD) yang terukur dan dapat diverifikasi.

## Tujuan Dokumen

- Mendefinisikan scope dan prioritas perbaikan secara eksplisit

- Menyediakan DoD yang jelas sehingga setiap item dapat dinyatakan selesai secara objektif

- Memastikan urutan implementasi yang benar — dari pondasi data hingga validasi model

- Menjadi referensi tunggal untuk tracking progress improvement

## Kondisi Saat Ini

Berdasarkan review terhadap kode sumber, platform sudah memiliki arsitektur yang matang: multi-layer signal pipeline (HMM → EMA → MLP → Narrative), BIC-guided n_states selection, NHHM funding rate bias, dan HMM→MLP feature cross. Namun terdapat beberapa gap kritis yang perlu diselesaikan sebelum sinyal dapat dipercaya secara kuantitatif.

# 2. Priority Matrix

Ringkasan seluruh improvement items berdasarkan prioritas, estimasi effort, dan dampak terhadap kualitas sinyal:

| ID | Item | Priority | Effort | Impact | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | CVD Calculation Fix (Per-Candle) | CRITICAL | Medium | High | Phase 1 |
| I-02 | MLP Model Caching / Persistence | CRITICAL | Low | High | Phase 1 |
| I-03 | Walk-Forward Validation Framework | HIGH | High | Critical | Phase 1 |
| I-04 | Sentiment Layer (L5) Integration | HIGH | Medium | Medium | Phase 2 |
| I-05 | Regime-Aware SL/TP Multiplier | HIGH | Medium | High | Phase 2 |
| I-06 | Enforce Verdict Logic Revision | MEDIUM | Low | Medium | Phase 2 |
| I-07 | System Heartbeat & Alerting | MEDIUM | Low | High | Phase 3 |
| I-08 | Historical Data Expansion | HIGH | Low | Critical | Phase 1 |

Keterangan — Effort: Low (<1 hari), Medium (1–3 hari), High (>3 hari). Impact dinilai terhadap reliabilitas sinyal output.

# 3. Phase 1 — Fondasi & Validasi

Phase 1 berfokus pada item-item yang berdampak langsung terhadap kebenaran data dan model. Tanpa phase ini diselesaikan, angka akurasi maupun conviction yang dihasilkan sistem tidak dapat dipercaya.

I-01 CVD Calculation Fix (Per-Candle) Priority: CRITICAL ¦ Phase 1

PROBLEM CVD saat ini dihitung dari fetch_trades(limit=1000) yang mengambil 1000 trade terakhir tanpa memperhatikan time boundary. Di market BTC aktif, 1000 trade bisa merepresentasikan hanya beberapa menit saja — bukan satu candle 4H. Akibatnya, CVD yang masuk ke HMM sebagai microstructure feature adalah noise tanpa makna temporal yang konsisten.

SOLUTION Ganti implementasi CVD menjadi per-candle accumulated delta. Saat fetch OHLCV 4H, untuk setiap candle hitung net buy volume - net sell volume dalam rentang timestamp candle tersebut. Gunakan fetch_trades dengan parameter since dan hingga close timestamp candle. Alternatif yang lebih efisien: gunakan aggTrades endpoint Binance yang sudah ter-aggregate, lalu filter per candle timestamp range.

DEFINITION OF DONE - CVD dihitung berdasarkan rentang timestamp open–close setiap candle 4H, bukan snapshot 1000 trade terakhir - Implementasi diuji dengan membandingkan CVD candle vs pergerakan harga: candle bullish besar harus memiliki CVD positif yang signifikan - Tidak ada nilai CVD yang identik antar candle berurutan (indikasi stale data) - Data CVD lama di database di-backfill atau di-invalidate setelah fix diterapkan - Unit test mencakup edge case: candle dengan volume sangat rendah, market halt, missing trades

I-02 MLP Model Caching / Persistence Priority: CRITICAL ¦ Phase 1

PROBLEM SignalIntelligenceModel saat ini melatih ulang MLPClassifier dari nol setiap kali get_ai_confidence() dipanggil — yang terjadi setiap request ke API /signal. Ini berarti: (1) setiap response memakan waktu training penuh, (2) hasil bisa berbeda antar request karena non-determinisme Adam optimizer meski random_state=42, dan (3) model tidak pernah benefit dari candle baru secara incremental.

SOLUTION Implementasikan mekanisme caching identik dengan yang sudah ada di Layer 1 HMM: tambahkan flag _is_trained, _last_trained_len, dan _last_trained_hash di SignalIntelligenceModel. Definisikan MLP_RETRAIN_EVERY_N_CANDLES (saran: 12–24 candle). Jika candle baru < threshold, gunakan model yang sudah ada — hanya transform input baru tanpa retrain. Untuk persistence lintas restart, tambahkan joblib.dump/load opsional.

DEFINITION OF DONE - MLPClassifier hanya retrain jika minimal N candle baru telah masuk sejak training terakhir - Dua request API berturut-turut dengan data yang sama mengembalikan confidence identik - cache_info() endpoint menampilkan is_trained, last_trained_len, next_retrain_in untuk MLP - Response time /signal turun signifikan (benchmark sebelum vs sesudah) - Model tidak staleness lebih dari GLOBAL_RETRAIN_EVERY_N candle

I-03 Walk-Forward Validation Framework Priority: HIGH ¦ Phase 1

PROBLEM Saat ini tidak ada mekanisme untuk mengukur apakah sinyal yang dihasilkan sistem predictive secara out-of-sample. Angka conviction% dan probability yang ditampilkan ke user tidak memiliki dasar empiris yang terverifikasi. Ini adalah gap paling fundamental dari perspektif reliability — sistem bisa terlihat confident tapi sebenarnya tidak lebih baik dari random.

SOLUTION Implementasikan walk-forward validation di folder backtest/ dengan split minimal 70/30. Walk-forward berarti: train di window awal, predict di window berikutnya, geser window, ulangi. Ukur: win-rate per regime type (Bullish/Bearish/Sideways), average return per signal, maximum drawdown per signal batch, dan Sharpe-ratio sederhana. Target minimal: >52% win-rate out-of-sample secara konsisten di 3+ periode berbeda sebelum production.

DEFINITION OF DONE - Script backtest/walk_forward.py dapat dijalankan standalone dengan data dari DuckDB - Output mencakup: win-rate per regime, per layer alignment count, per conviction level - Validasi dilakukan minimal di 3 window non-overlapping (misal: Q3/Q4 2024, Q1 2025, Q2 2025) - Hasil disimpan ke CSV untuk tracking improvement antar iterasi model - Win-rate out-of-sample >52% di setidaknya 2 dari 3 window sebelum merilis hasil ke dashboard - Backtest menggunakan data yang tidak pernah dilihat model saat training (strict no-lookahead)

I-08 Historical Data Expansion Priority: HIGH ¦ Phase 1

PROBLEM OHLCV_LIMIT saat ini adalah 100 candle (kurang dari 17 hari data 4H). Ini terlalu sedikit untuk HMM yang perlu melihat multiple complete regime cycles. BIC scan dengan 100 candle menghasilkan n_states optimal yang tidak representatif karena tidak cukup variasi regime. GLOBAL_TRAIN_MIN_ROWS = 50 bahkan hanya 8 hari data.

SOLUTION Tambahkan script backfill_historical.py yang mengambil data 4H minimal 1 tahun (365 hari = ~2190 candle) dari Binance menggunakan pagination ccxt. Update OHLCV_LIMIT ke 500 untuk runtime inference (covering ~83 hari untuk context window). GLOBAL_TRAIN_MIN_ROWS dinaikkan ke 500. HMM global training menggunakan full history, inference menggunakan recent context window.

DEFINITION OF DONE - Database berisi minimal 1000 candle 4H historical (opsimal: 2000+) setelah backfill - GLOBAL_TRAIN_MIN_ROWS dinaikkan ke minimal 200 (idealnya 500) - HMM BIC scan dilakukan dengan sample >500 rows untuk hasil yang reliable - Script backfill dapat dijalankan ulang tanpa duplikasi (idempotent via upsert) - Training time HMM global dengan 1000+ candle diukur dan acceptable (<30 detik)

# 4. Phase 2 — Signal Quality & Risk Logic

Phase 2 difokuskan pada peningkatan kualitas sinyal output dan penyempurnaan logika risk management. Item di phase ini dapat dikerjakan paralel setelah Phase 1 selesai.

I-04 Sentiment Layer (L5) Integration ke Voting Priority: HIGH ¦ Phase 2

PROBLEM layer5_sentiment.py sudah ada dan Fear & Greed Index sudah di-fetch, namun hanya ditampilkan di MetricsResponse tanpa mempengaruhi signal logic. FGI yang di Extreme Greed (>80) saat system output STRONG BUY seharusnya menjadi warning flag — tidak harus memblokir sinyal, tapi setidaknya mereduksi position size atau menurunkan conviction.

SOLUTION Integrasikan FGI sebagai soft filter dalam DirectionalSpectrum.calculate(). Di Extreme Greed (>80): kurangi position_size_pct sebesar 20–30%. Di Extreme Fear (<20): kurangi position_size_pct untuk LONG signal. Sentiment tidak di-veto sinyal, hanya mengmodulasi conviction. Tambahkan sentiment_adjustment field di SpectrumResult untuk transparansi.

DEFINITION OF DONE - FGI value muncul sebagai input ke spectrum calculation, bukan hanya display metric - Position size turun secara otomatis di Extreme Greed/Fear sesuai formula yang terdefinisi - sentiment_adjustment field tampil di API response dengan nilai dan alasan - Dashboard frontend menampilkan sentiment adjustment secara eksplisit - Unit test mencakup: FGI=90 + STRONG BUY, FGI=15 + STRONG SELL, FGI=50 (neutral)

I-05 Regime-Aware SL/TP Multiplier Priority: HIGH ¦ Phase 2

PROBLEM SL/TP saat ini menggunakan flat multiplier ATR*1.5 (SL) dan ATR*2.5 (TP2) tanpa mempertimbangkan regime. Namun di High Volatility Sideways regime, price lebih cenderung mean-revert — TP yang terlalu jauh jarang tercapai dan SL yang terlalu ketat sering ter-trigger oleh noise. Di Bullish Trend regime, parameter ini sudah lebih tepat karena momentum mendukung TP jauh.

SOLUTION Buat mapping REGIME_SL_TP_MULTIPLIERS di signal_service.py. Bullish/Bearish Trend: SL=1.5x ATR, TP1=2.0x, TP2=3.5x (allow runners). High Volatility Sideways: SL=2.0x ATR (wider, karena noise), TP1=1.2x, TP2=1.8x (tighter, mean-revert). Low Volatility Sideways: SL=1.0x ATR, TP1=1.5x, TP2=2.0x. Multiplier diambil berdasarkan hmm_label dari current regime.

DEFINITION OF DONE - SL/TP multiplier berbeda untuk setiap regime type (min 3 preset: Trending, HV-Sideways, LV-Sideways) - API response menyertakan regime_sl_tp_preset yang digunakan untuk transparansi - Backtest mode dapat mengukur win-rate per regime dengan multiplier lama vs baru - Tidak ada hardcoded multiplier di signal_service.py — semua via config dict - Edge case: regime Unknown/Insufficient Data menggunakan default conservative multiplier

I-06 Enforce Verdict Logic Revision Priority: MEDIUM ¦ Phase 2

PROBLEM _enforce_verdict() saat ini terlalu agresif: jika score >= 80, verdict di-hardcode jadi STRONG BUY/SELL tanpa mempertimbangkan LLM output sama sekali. Ini membuat LLM synthesis menjadi tidak berguna di skenario high-conviction, padahal LLM bisa memiliki konteks market yang lebih nuanced (misal: upcoming event, sentiment anomaly).

SOLUTION Ubah logika _enforce_verdict() menjadi hybrid: di score >= 80, LLM verdict masih didengar tapi dengan constraint lebih longgar. Jika LLM mengeluarkan NEUTRAL di score >= 80, turunkan ke WEAK BUY/SELL (bukan override ke STRONG). Tambahkan llm_override_reason di response untuk transparansi kapan LLM berhasil memodifikasi verdict.

DEFINITION OF DONE - LLM verdict tidak pernah sepenuhnya di-ignore pada score >= 80 - Jika LLM mengeluarkan NEUTRAL saat score >= 80, final verdict adalah WEAK BUY/SELL (bukan STRONG) - llm_override_reason field muncul di confluence response - Unit test mencakup semua kombinasi (score x llm_verdict x trend_short) - Tidak ada verdict yang tidak konsisten dengan trend_short (Bull tidak bisa SELL verdict)

# 5. Phase 3 — Observability & Reliability

Phase 3 berfokus pada infrastruktur monitoring dan reliability agar sistem dapat berjalan secara unattended tanpa kehilangan data atau menghasilkan sinyal berdasarkan stale data.

I-07 System Heartbeat & Alerting Priority: MEDIUM ¦ Phase 3

PROBLEM Tidak ada mekanisme alerting jika data_engine.py crash atau berhenti menginggest data. Jika pipeline mati di tengah malam, sinyal yang ditampilkan dashboard akan berbasis stale data tanpa ada indikasi visual yang jelas. User bisa mengambil keputusan trading berdasarkan data yang sudah berjam-jam tidak terupdate.

SOLUTION Implementasikan heartbeat check: simpan last_pipeline_run timestamp ke DuckDB setiap cycle sukses. Tambahkan endpoint /health di FastAPI yang mengecek apakah last_pipeline_run < 2 jam yang lalu. Jika stale, return HTTP 503 dengan status detail. Opsional: kirim notifikasi ke Telegram via bot jika tidak ada data baru dalam X menit. Dashboard frontend menampilkan data freshness indicator.

DEFINITION OF DONE - Endpoint GET /health mengembalikan status: ok/degraded/stale dengan last_update timestamp - Jika data tidak diupdate dalam 2 jam, /signal response menyertakan staleness_warning - Dashboard frontend menampilkan indikator warna: hijau (<1 jam), kuning (1–2 jam), merah (>2 jam) - Telegram alerting (opsional): notifikasi dikirim jika pipeline mati >30 menit - Heartbeat timestamp disimpan di tabel pipeline_health di DuckDB

# 6. Global Acceptance Criteria

Seluruh improvement dinyatakan selesai dan platform siap untuk digunakan secara lebih serius jika memenuhi semua kriteria berikut:

## Data Integrity

- CVD per-candle diimplementasikan dan diverifikasi dengan perbandingan visual vs price action

- Database berisi minimal 1000 candle 4H historical

- Tidak ada nilai NaN, infinite, atau stale di feature matrix HMM dan MLP

## Model Reliability

- MLP tidak retrain di setiap request — caching aktif dengan threshold yang terdefinisi

- Walk-forward validation menunjukkan win-rate >52% out-of-sample di minimal 2 dari 3 window

- HMM regime distribution reasonable: tidak ada satu regime yang mendominasi >80% di window normal

## Signal Quality

- SL/TP multiplier bervariasi per regime — tidak flat ATR*1.5 untuk semua kondisi

- LLM verdict tidak di-override secara penuh di score >= 80

- Sentiment (FGI) mempengaruhi position size secara otomatis di Extreme Greed/Fear

## Observability

- Endpoint /health tersedia dan akurat

- Dashboard menampilkan data freshness indicator

- cache_info() tersedia untuk HMM dan MLP dengan informasi training status

Dokumen ini bersifat living document — update seiring dengan progress implementasi.